DOCUMENTO TÉCNICO Y COMERCIAL

Neiva, Huila — Septiembre de 2026

PROPUESTA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN

SISTEMA DIGITAL INTEGRAL PARA TANTIK

_________________________________________________________________________________

1. PARTES INTERVINIENTES

Prestador del Servicio (Desarrollador):
Nombre: Estiben [Apellidos Completos]
Documento de Identidad (C.C.): [Número de Cédula de Ciudadanía]
Teléfono / WhatsApp: [Número de Contacto]
Ciudad: Neiva, Huila

Cliente (Contratante):
Razón Social / Establecimiento: Tantik (Café Especial)
Representante: [Nombre del Representante / Administrador]
Ciudad: Neiva, Huila

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo desarrollar e integrar un ecosistema digital centralizado para Tantik, unificando los canales de atención y venta por WhatsApp, la plataforma web, el control de pedidos en cocina, la fidelización de clientes y la sincronización con el sistema contable Siigo y billeteras digitales (Google y Apple Wallet) sobre una misma base de datos en tiempo real.

3. ALCANCE Y MÓDULOS DEL SISTEMA

3.1. Bot de WhatsApp (Canal de Atención y Comanda Operativa)
• Recepción y gestión automatizada de pedidos de clientes por chat.
• Captura estructurada de datos (productos, cantidades, notas especiales, dirección de entrega y método de pago).
• Registro instantáneo en la base de datos centralizada sin intervención manual.
• Despacho de comandas a roles internos: notificación automática en tiempo real al equipo de Cocina/Baristas y al rol de Administración.

3.2. Panel Administrativo Centralizado
• Interfaz web conectada directamente a la base de datos central.
• Monitor de pedidos en tiempo real con alertas sonoras y gestión de estados (Pendiente, En Preparación, Enviado, Entregado, Cancelado).
• Gestión de catálogo de productos, precios, fotos y categorías.
• Base de datos unificada de clientes con historial de consumo y fidelización.
• Informes de ventas y analítica comercial.

3.3. Sistema de Fidelización y Puntos de Clientes
• Acumulación automática de puntos por compras realizadas a través de la web o WhatsApp.
• Niveles de cliente (Espresso, Plata, Oro) y catálogo de recompensas redimibles.
• Registro y perfil de usuario con acceso a historial de pedidos, direcciones y saldo de puntos.

3.4. Integración con Google Wallet y Apple Wallet
• Generación de tarjeta digital de cliente Tantik para billeteras móviles en Android e iOS.
• Visualización del saldo de puntos, nivel y código de cliente directamente en el dispositivo móvil.
• Configuración de avisos por geolocalización o cercanía al establecimiento físico según compatibilidad del sistema operativo.
• Cláusula de terceros: La integración técnica del pase digital está incluida. La cuenta de desarrollador de Apple Developer ($99 USD/año) y sus términos propios son contratados y cubiertos por Tantik.

3.5. Integración con Sistema Contable Siigo
• Conexión mediante la API oficial de Siigo Cloud para sincronización de ventas.
• Creación y validación automática de terceros (clientes) para facturación electrónica.
• Integración sujeta a las funciones y credenciales provistas por el plan contratado por Tantik en Siigo.

4. MATRIZ DE ENTREGABLES Y EXCLUSIONES

| Módulo / Componente Técnico | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Bot de WhatsApp para toma de pedidos y gestión de clientes | INCLUIDO | Desarrollador |
| Base de datos centralizada MySQL (unificada) | INCLUIDO | Desarrollador |
| Panel Administrativo con pedidos en tiempo real y métricas | INCLUIDO | Desarrollador |
| Sistema de comanda y roles en WhatsApp (Cocina y Admin) | INCLUIDO | Desarrollador |
| Sistema de Fidelización y acumulación de puntos por compras | INCLUIDO | Desarrollador |
| Integración contable con Siigo API (Facturación/Terceros) | INCLUIDO | Desarrollador |
| Integración técnica con Google Wallet (Tarjeta digital) | INCLUIDO | Desarrollador |
| Integración técnica con Apple Wallet (Tarjeta digital) | INCLUIDO * | Desarrollador |
| Infraestructura inicial (Servidor, Hosting y Base de datos) | INCLUIDO | Desarrollador |
| Garantía técnica y soporte post-lanzamiento (30 días) | INCLUIDO | Desarrollador |
| Membresía oficial Apple Developer ($99 USD / año) | NO INCLUIDO | Tantik |
| Planes o suscripciones mensuales de Siigo Nube | NO INCLUIDO | Tantik |
| Costos propios de consumo de Meta / WhatsApp API (si aplican) | NO INCLUIDO | Tantik |

* La integración técnica de Apple Wallet está incluida en el desarrollo. La cuenta de desarrollador y sus requisitos directos son contratados por Tantik.

5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EXTERNOS

El valor del proyecto incluye la configuración del entorno de servidor, hosting y base de datos para la puesta en marcha inicial del sistema. Los servicios externos que requieran licencias, membresías de terceros o suscripciones periódicas serán cubiertos de forma independiente por Tantik (tales como suscripción a Siigo, cuenta de Apple Developer o consumos oficiales de WhatsApp/Meta si se superan los rangos gratuitos).

6. VALOR TOTAL Y FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $2.500.000 COP (Dos millones quinientos mil pesos colombianos M/CTE).

Esquema de Pago por Hitos:
• Anticipo inicial (50%): $1.250.000 COP al momento de la aceptación y firma de la propuesta, para inicio de desarrollo y configuración de infraestructura.
• Hito Intermedio (25%): $625.000 COP al presentar la plataforma base, panel de administración y flujo operativo de WhatsApp funcionales.
• Saldo Final (25%): $625.000 COP contra entrega final, validación de integraciones (Siigo y Wallets) y puesta en producción.

7. TIEMPO DE ENTREGA Y GARANTÍA

• Tiempo Estimado de Ejecución: 3 a 4 semanas hábiles a partir de la entrega de credenciales, accesos y catálogo definitivo por parte de Tantik.
• Período de Garantía y Soporte: 30 días calendario posteriores al lanzamiento en producción, cubriendo soporte técnico, ajustes menores y corrección de eventualidades operativas sin costo adicional.

8. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

En señal de conformidad con los términos, alcances, entregables y condiciones económicas establecidas en el presente documento, se firma a los ______ días del mes de ________________ de 2026.

| _________________________________________ POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO Nombre: Estiben [Apellidos] C.C. No. [Número de Cédula] Desarrollador / Consultor Tecnológico | _________________________________________ POR EL CLIENTE (TANTIK) Nombre: [Nombre del Representante] C.C. / NIT: [Número de Documento] Representante / Administrador Tantik |
| --- | --- |